УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                                                                                                                                                          _______________А.Г. Савушинский

«      »                        2024 г.

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий

в Калининском сельском поселении

к весеннему половодью и паводку 2024 года

ст.Калининская

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2024года: | До 01.03.2024 г. | Глава администрации поселения, специалист ПБ и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 2. | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий в бюджетах администрации поселения | До 01.02. 2024 г | Глава администрации поселения | Председатель КЧС |  |
| 3. | Собственникам ГТС подготовить все гидротехнические сооружения к пропуску паводковых вод. | До 01.03.2024 г. | Руководители собственники объектов, Глава администрации поселения, специалист ПБ и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 4. | Откорректировать данные по расчету сил и средств на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, взять на учет все плав. средства. | До 01.03.2024 г. | Глава администрации поселения, специалист ПБ и ЧС, Сектор ГО ЧС | Председатель КЧС |  |
| 5. | Заключить договора с организациями и предприятиями на поставку тяжелой инженерной техники для проведения земляных работ по отсыпке дамб. | До 01.02.2024 г. | Глава администрации поселения, специалист ПБ и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 6 | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование. | В случае появления реальной угрозы подтопления | Глава администрации поселения, специалист ПБ и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 8 | Производить доклад об уровне воды по тел: 112, 05, 5-11-88 согласно схемы сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | Ежедневно, в период прохождения паводка | Глава администрации поселения, специалист ПБ и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 9. | Через средства массовой информации - газету и сайты администрации поселения своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. | Весь период | Специалист ПБ и ЧС поселений. Сектор ГО ЧС и ЕДДС, | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 10. | Организовать подготовку пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуируемого населения попадающего в зону затопления на период весеннего паводка. | До 25.02.2024 г | Глава администрации поселения, специалист ПБ и ЧС, Сектор ГО ЧС и ЕДДС | Председатель КЧС и ПБ |  |

Специалист ПБ ЧС Администрации

Калининского сельского поселения                                                       Константинова М.И.