АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03. 10. 2011 г.                                        №  82                                 ст. Калининская

О внесении изменений в Постановление

№ 114  от 17.12.10 г. «Об утверждении муниципальной

целевой программы в области охраны  окружающей среды

и рационального природопользования

на 2011-2013 годы»

В целях приведения нормативно-правовых актов, в соответствие с Решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения № 37 от 17 декабря 2010 года «О бюджете Калининского сельского поселения Цимлянского района на 2011 год» (в редакции № 43 от 25.02.2011 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приложение к Постановлению № 114 от 17.12.2010 г. «Об утверждении муниципальной целевой программы в области охраны  окружающей среды

и рационального природопользования на 2011-2013 годы», изложить в

новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Калининского

сельского поселения                                                           Н.И. Маркин

Приложение

к постановлению Администрации        Калининского сельского поселения

от 03.10.2011г.  № 82

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2011-2014 ГОДЫ

- РАЗДЕЛ I

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2011-2014 ГОДЫ

| Наименование Программы | - Муниципальная целевая программа в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2014 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 6.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Устав муниципального образования «Калининское сельское поселение» |
| Заказчик Программы | - Администрация Калининского сельского поселения |
| Разработчик Программы | - Администрация Калининского сельского поселения |
| Основная цель Программы | - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Калининского сельского поселения, в том числе: - формирование экологической культуры населения Калининского сельского поселения |
| Основные задачи Программы | - Обеспечение экологической безопасности на территории Калининского сельского поселения, в том числе: - снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; - предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. - Обеспечение сохранения зеленых насаждений Калининского сельского поселения, их охрана и защита - Организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры. |
| Сроки реализации Программы | - 2011 – 2014 годы |
| Исполнители Программы | - Администрация Калининского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | - Общий объём финансирования Программы составляет 45,0 тыс. рублей, из них: В 2011 году- 15,0 тыс.рублей Вт.ч. Из местного бюджета -15,0 тыс.рублей - в 2012 году –15,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 15,0 тыс. рублей; - в 2013 году – 15,0 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета – 15,0 тыс. рублей; - в 2014 году –15,0 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета – 15,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Уменьшение доли несанкционированных свалок на 70%; - Увеличение площади зеленых насаждений; - Повышение уровня экологического просвещения и образования. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Калининского сельского поселения |

- РАЗДЕЛ II

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В условиях реформирования экономики вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Экологическая ситуация в Ростовской области, и в частности в Калининском сельском поселении, остается напряженной, а уровень загрязнения окружающей среды - высоким.

В связи с этим возрастает актуальность разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Программа содержит комплекс мероприятий по защите территории и населения от вредного воздействия вод, оздоровление экологической обстановки на водных объектах. Определение мероприятий Программы основано на наиболее острых проблемах.

Одной из серьезных экологических проблем в Калининском сельском поселении остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов. Бывшие на территории поселения свалки, куда вывозились твердые отходы несанкционированные, не отвечают современным экологическим требованиям, в настоящее время подлежат ликвидации. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Жизненно необходимым условием существования человека является сохранение и приумножение зеленых насаждений.

Формирование экологической культуры жителей Калининского сельского поселения, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная программа.

- РАЗДЕЛ III

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются:

повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Калининского сельского поселения;

повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод;

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и объектов, формирование экологической культуры населения Ростовской области.

Задачами Программы являются:

1) Обеспечение экологической безопасности на территории Калининского сельского поселения, в том числе:

снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

2) обеспечение сохранения зеленых насаждений Калининского сельского поселения, их охраны и защиты, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства;

3) организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Реализация Программы предусмотрена на период с 2012 по 2014 годы включительно.

- РАЗДЕЛ IV

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Отбор исполнителей Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, муниципальные заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета, готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.

- РАЗДЕЛ V

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА  ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление Программой осуществляется Администрацией Калининского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;

перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их не завершения;

анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

- РАЗДЕЛ VI

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:

- ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения;

- увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений;

- повышение уровня экологического просвещения и образования.

Глава Калининского

сельского поселения                                                Н.И. Маркин

- Приложение N 1

к Муниципальной целевой программе

в области охраны окружающей среды

и рационального природопользования

на 2011-2013 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятия | Сроки реализа- ции меро- приятия | Объемы финансирования, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральый бюджет | Областной бюджет | Местный бюджнт | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральый бюджет | Областной бюджет | Местный бюджнт |
|  | Проведение сходов граждан с доведение информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе - об охране окружающей среды - об исполнении правил благоустройства территории поселения | Глава Калининского сельского поселения, специалисты | Весна, осень 2011-2014гг | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Отлов безнадзорных животных | Администрация Калининского сельского поселения | 2011-2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы с населением по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 % - информационная работа с населением - применение административной практики | Глава Калининского сельского поселения, специалисты | постоянно | 15,0 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 |
|  | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках, Домах Культуры провести занятия на тему «Сохраним ПРИРОДУ потомкам» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Глава Калининского сельского поселения, специалисты, руководители детских дошкольных и школьных учреждений, заведующие библиотек, директор МУК «ЦПСДК КСП» | Ежегодно | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, балках, применение административной практики | Глава Калининского сельского поселения, специалисты, участковый | Согласно графика объезда поселения | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: - проведение инвентаризации зеленых насаждений - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к созданию зеленых насаждений | Глава Калининского сельского поселения, специалисты, школьники, жители | Ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых, - проведение обкосов территории - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами | Глава Калининского сельского поселения, специалисты | Ежегодно | 10,0 | - | - | 0,0 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 |
|  | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: - Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах - кладбищ - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны | Глава Калининского сельского поселения, специалисты | 2011-2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов - применение административной практики | Глава Калининского сельского поселения, специалисты, участковый | Ежегодно | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Проведение противоклещевой обработка территории | Администрация Калининского сельского поселения | 2011-2014 | 15,0 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 |
|  | Публикация в «Придонье» мероприятий по улучшению экологической обстановки, информации по вопросам охраны окружающей среды | Глава Калининского сельского поселения, специалисты | 1 раз в квартал | 5,0 |  | - | 5,0 |  | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: |  |  | 45,0 |  |  | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | 15,0 |