АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2012 г.                                      № 28                               ст. Калининская

О проведении неотложных мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего

половодья на территории Калининского

сельского поселения в 2012 году

В целях предотвращения  и снижения воздействия паводка, ущерба населению и объектам экономики района, своевременного принятия  оперативных мер в период сложной паводковой ситуации 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать противопаводковую комиссию, согласно приложению №1.

2. Утвердить план основных противопаводковых мероприятий на период  половодья 2012г. (прилагается).

3. Противопаводковой комиссии:

3.1. Обратить особое внимание на состояние мостов, водонакопительных прудов, кабельных линий, газопроводов, попадающих в зону возможного затопления (подтопления).

3.2. Обследовать здания, сооружения, переходы, находящиеся в непосредственной близости от берега.

3.3. Определить безопасные места и маршруты для эвакуации (отселения) населения, животных и обеспечения их продуктами питания и кормами.

3.4. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава администрации поселения и сельхозпредприятий в период осложнения паводковой ситуации на прудах, водохранилище.

3.5.  Взять на учет все имеющиеся плавсредства, на территории сельского  поселения быть готовыми к их применению.

3.6. Довести под роспись населению, проживающему на затапливаемой  территории, о порядке выхода из зоны затопления в места размещения.

3.7.Предусмотреть мобилизацию транспорта для вывоза людей (пожилых, больных) к месту расселения.

3.8. Обеспечить подвоз горячей пищи и воды к местам размещения   пострадавшего населения.

3.9. Ежедневно с 7.00. до 8.00. в период прохождения паводка докладывать через единую дежурно – диспетчерскую службу, в сектор гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Цимлянского района, о складывающейся обстановке.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Калининского

сельского поселения                                                                    Н.И. Маркин

Приложение №1

к постановлению

Администрации района

от 19.03.2012г.  № 28

СОСТАВ
  противопаводковой комиссии Администрации Калининского сельского поселения

Председатель:

Недюжева Н.В. - специалист 1 категории ЖКХ(по согласованию);

Члены комиссии:

1.Яковенко О. А. -   руководитель ЗАО «Антоновское»; (по согласованию);

2. Пучка П.А.    - руководитель ООО «Калининское»; (по согласованию);

3. Гуляев И.В.  -   руководитель ООО «Полевод» (по согласованию);

4. Шередеко И. В. - руководитель ООО «Надежда» (по согласованию)

5. Недюжев В.М. –  старший УУП отдела полиции №5 Межмуниципального  Управления Министерства внутренних дел России (Волгодонское)  (по согласованию);

6. Константинова М.И. – специалист 1 категории ГО ЧС

7.Константинова Т.В. - начальник сектора экономики и финансов (по согласованию)

8.  Недюжева Н.В. - специалист 1 категории ЖКХ(по согласованию);

9. Пашкевич Н.Ю. – инспектор по налогам

10. Кошенскова Е.М. - старшая медсестра Калининской амбулатории (по       согласованию);

Приложение к Постановлению

от 19. 03.2012 г № 28

ПЛАН

основных противопаводковых мероприятий на период половодья

в Калининском сельском поселении на 2012 год

ст. Калининская

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполнии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2012года | До 20.03.2012 г. | Глава поселения , Специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 2. | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий в бюджетах поселения | До 20.03.2012 г | Глава поселения | Председатель КЧС |  |
| 3. | Собственникам ГТС подготовить все гидротехнические сооружения к пропуску паводковых вод. | До 20.03.2012 г. | Глава поселения , Специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 4. | Откорректировать данные по расчету сил и средств на проведение АС и ДНР, взять на учет все плавсредства. | До 20.03.2012 г. | Глава поселения , Специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 5. | Произвести расчет снабжения населения первоочередными продовольственными и непродовольственными товарами (в зоне предполагаемого затопления) | До 20.03.2012 г | Глава поселения , Специалист ГО и ЧС | Заведующий сектором ГОЧС и ЕДДС |  |
| 6. | Заключить договора с организациями и предприятиями на поставку тяжелой инженерной техники для проведения земляных работ по отсыпке дамб. | До 20.03.2012 г | Глава поселения , Специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 7. | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование. | В случае появления реальной угрозы подтопления | Глава поселения , Специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 8. | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб. | До 20.03.2012 г. | Глава поселения, Специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 9. | Производить доклад об уровне воды по тел: 112, 05, 2-11-88 согласно схемы сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | Ежедневно, в период прохождения паводка | Глава поселения , Специалист ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 10. | Через средства массовой информации - газету, своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. | Весь период | Специалист ГО и ЧС поселения. | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 11. | Организовать подготовку пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуируемого населения попадающего в зону затопления на период весеннего паводка. | До 20.03.2012 г | Специалист ГО и ЧС поселения. | Председатель КЧС и ПБ |  |

Специалист ГО ЧС                                                                                                                  Константинова М.И.