АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2013г.                                   №  68                              ст. Калининская

О проведении инвентаризации водопроводных сетей, разработке графика и утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Калининского сельского поселения, Цимлянского района Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ                              «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Калининского сельского поселения Цимлянского района, Ростовской области. (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить Состав рабочей группы по разработке Схемы водоснабжения и водоотведения Калининского сельского поселения (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

3.  Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию на  сайте Администрации Цимлянского района,  раздел Калининского сельского поселения.

Глава     Калининского

сельского поселения                                                        Н.И. Маркин

Приложение 1

к постановлению

от  05.11.2013г. № 68

График разработки и утверждения

схемы водоснабжения и водоотведения

Калининского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения Калининского сельского поселения: |  |  |
| 1.1. | обследование существующей системы водоснабжения (сбор, согласование и анализ исходных данных по текущему состоянию водопроводных сетей | До 01.12.2013 |  |
| 2 | Инвентаризация централизованных систем водоснабжения Калининского сельского поселения | До 01.12.2013 |  |
| 3 | Определение единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения и установление зоны её деятельности | До 01.12.2013 |  |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | До 10.12.2013 |  |
| 5 | Разработка схемы водоснабжения | до 01.11.2013 |  |
| 6 | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 30.11.2013 |  |
| 7 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их отбора указывается на официальном сайте) | с 30.11.2013 до 15.12.2013г. |  |
| 8 | Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабжения на официальном сайте | после рассмотрения |  |
| 12 | Принятие постановления Администрации Калининского сельского поселения об утверждении схемы водоснабжения . | 25.11.2013 |  |
| 13 | Размещение схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы водоснабжения на официальном сайте | 27.12.2013 |  |

Приложение № 2

к постановлению

от  05.11.2013г. № 68

.

Состав рабочей группы

по разработке схемы водоснабжения и водоотведения

Калининского сельского поселения

- Маркин Н.И. –    Глава   Калининского сельского поселения.

- Недюжева Н.В. – специалист 1 категории

- Константинова М.И. – специалист 1 категории

- Константинова Т.В.   – начальник сектора экономики и финансов  Администрации  Калининского сельского поселения.

- Шишкова Л.М. – специалист 1 категории

- Пашкевич Н.Ю. – депутат Собрания депутатов Калининского сельского поселения