АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12 .2018  г                              №   112                                    ст. Калининская

Об утверждении муниципальной программы

Калининского сельского поселения «Энергоэффективность

и развитие энергетики в Калининском сельском поселении».

В соответствии с Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения», Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018 № 104 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Калининского  сельского поселения «Энергоэффективность и развитие  энергетики в Калининском сельском поселении» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

2.1 Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2013 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Цимлянского района»

2.2. Постановление Администрации № 55 от 15.10.2013 года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения, Цимлянского района»

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Калининского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации  Калининского сельского поселения.

Глава  Администрации

Калининского сельского поселения                                         А.Г. Савушинский.

Приложение № 1
к постановлению

Администрации

Калининского сельского поселения

от 29.12.2018 № 112

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие  энергетики в Калининском сельском поселении»

Паспорт

муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие  энергетики в Калининском сельском поселении»

| Наименование муниципальной программы | – | Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики в Калининском сельском поселении» (далее – муниципальная программа) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Калининского сельского поселения |  |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |  |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Калининского сельского поселения. |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения». |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |  |
| Цели муниципальной программы | – | повышение качества жизни населения Калининского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, |  |
| Задачи муниципальной программы |  | сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета поселения, обеспечение замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на30%светодиодные; популяризация применения мер по энергосбережению; создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование комплексных мер по энергосбережению, повышению энергоэффективности; увеличение благоустроенности и безопасности Калининского сельского поселения.; |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  | снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов, оплачиваемых из бюджета поселения, доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования «Калининское сельское поселение. замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на 30% светодиодные. |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2019 – 2030 годы; этапы реализации муниципальной программы не выделяются |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3165,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 610,0 тыс. рублей; в 2020 году – 290,7 тыс. рублей; в 2021 году – 285,0 тыс. рублей; в 2022 году – 220,0 тыс. рублей; в 2023 году – 220,0 тыс. рублей; в 2024 году – 220,0. рублей; в 2025 году – 220,0 тыс. рублей. в 2026 году – 220,0 тыс. рублей. в 2027 году – 220,0 тыс. рублей. в 2028 году – 220,0 тыс. рублей. в 2029 году – 220,0 тыс. рублей. в 2030 году – 220,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей; За счет средств местного бюджета – 3165,7тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 610,0 тыс. рублей; в 2020 году – 290,7 тыс. рублей; в 2021 году – 285,0 тыс. рублей; в 2022 году – 220,0 тыс. рублей; в 2023 году – 220,0 тыс. рублей; в 2024 году – 220,0 тыс. рублей; в 2025 году – 220,0 тыс. рублей. в 2026 году – 220,0 тыс. рублей. в 2027 году – 220,0 тыс. рублей. в 2028 году – 220,0 тыс. рублей. в 2029 году – 220,0 тыс. рублей. в 2030 году – 220,0 тыс. рублей. За счет внебюджетных средств – 0,00 тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | повышение энергетической эффективности экономики |  |

1. Паспорт

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Наименование подпрограммы | – | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Калининского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Калининского сельского поселения. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | повышение энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования «Калининское сельское поселение» |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; -снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета. осуществление расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета. обеспечение замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на 30% светодиодные. снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 259,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 39,0 тыс. рублей; в 2020 году – 20,0 тыс. рублей; в 2021 году – 20,0. тыс. рублей; в 2022 году – 20,0. тыс. рублей; в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; в 2026 году – 20,0 тыс. рублей; в 2027 году – 20,0 тыс. рублей; в 2028 году – 20,0 тыс. рублей; в 2029 году – 20,0 тыс. рублей; в 2030 году – 20,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей; За счет средств местного бюджета – 259,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 39,0тыс. рублей; в 2020 году – 20,0тыс. рублей; в 2021 году – 20,0тыс. рублей; в 2022 году – 20,0тыс. рублей; в 2023 году – 20,0тыс. рублей; в 2024 году – 20,0тыс. рублей; в 2025 году – 20,0тыс. рублей; в 2026 году – 20,0тыс. рублей; в 2027 году – 20,0тыс. рублей; в 2028 году – 20,0тыс. рублей; в 2029 году – 20,0тыс. рублей; в 2030 году – 20,0тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение энергетической эффективности экономики |

2. Паспорт

подпрограммы «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»

| Наименование подпрограммы | – | «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Калининского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Калининского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение энергетической эффективности, доли освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению |
| Задачи подпрограммы | – | повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Калининского сельского поселения; снижение объема используемых энергетических ресурсов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей; протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей; количество реконструированных и восстановленных трансформаторных подстанций; количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения; протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы. Этапы подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы составляет 2906,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 571,0тыс. рублей; в 2020 году – 270,7тыс. рублей; в 2021 году – 265,0тыс. рублей; в 2022 году – 200,0 тыс. рублей; в 2023 году – 200,0 тыс. рублей; в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; в 2026 году – 200,0 тыс. рублей; в 2027 году – 200,0 тыс. рублей; в 2028 году – 200,0 тыс. рублей; в 2029 году – 200,0 тыс. рублей; в 2030 году – 200,0 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 2906,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 571,0тыс. рублей; в 2020 году – 270,7тыс. рублей; в 2021 году – 265,0тыс. рублей; в 2022 году – 200,0 тыс. рублей; в 2023 году – 200,0 тыс. рублей; в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; в 2025 году – 200,0 тыс. рублей; в 2026 году – 200,0 тыс. рублей; в 2027 году – 200,0 тыс. рублей; в 2028 году – 200,0 тыс. рублей; в 2029 году – 200,0 тыс. рублей; в 2030 году – 200,0 тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Калининского сельского поселения; повышение удовлетворенности населения Калининского сельского поселения уровнем освещенности улиц; повышение эффективности бюджетных расходов |

3. Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере энергетики Калининского сельского поселения

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере  энергетики Калининского сельского поселения являются повышение качества жизни населения, улучшение экологической ситуации в Калининском сельском поселении за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета поселения;

увеличение благоустроенности и безопасности муниципального образования;

увеличение объемов финансирования муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 
2030 год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Планируемые сроки решения задач и реализации мероприятий муниципальной программы были разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также основополагающими постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами профильных федеральных министерств.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Калининского  сельского поселения

«Энергоэффективность

и развитие энергетики в  Калининском  сельском поселении

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Калининского  сельского поселения

| № п/п | Номер и наименование | Вид показа-теля | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Калининского сельского поселения | ведом-ствен-ный | процентов | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Показатель 2. Уровень газификации Калининского сельского поселения | ведом-ствен-ный | процентов | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 |
| 4. | подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Калининского сельского поселения | ведом-ствен-ный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Показатель 1.2. Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Калининского сельского поселения | ведом-ствен-ный | процентов | - | - | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 7. | Показатель 1.3. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Калининского сельского поселения | ведом-ствен-ный | процентов | - | - | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| 8. | Показатель 1.4. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | ведом-ствен-ный | тыс. киловатт/ часов | - | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 197,6 |

| 9. | Показатель 1.5. Объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | ведом-ствен-ный | тыс. гига-калорий | - | 991,9 | 991,9 | 991,9 | 991,9 | 991,9 | 991,9 | 991,9 | 991,9 | 991,9 | 991,9 | 991,9 | 991,9 | 991,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10. | Показатель 1.6. Объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета | ведом-ствен-ный | тыс. куб. метров | - | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | подпрограмма 2«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Показатель 2.1. Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей | ведом-ствен-ный | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13. | Показатель 2.2. Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей | ведом-ствен-ный | км | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14. | Показатель 2.3. Количество реконструированных и восстановленных трансформаторных подстанций | ведом-ствен-ный | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15. | Показатель 2.4. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | ведом-ствен-ный | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 16. | Показатель 2.5. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | ведом-ствен-ный | км | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 2

к муниципальной программе Калининскогосельского поселения «Энергоэффективность

и развитие энергетики в Калининском сельском поселении»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 
муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1. Повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ОМ.1.1.Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене, изготовление энергопаспортов | Администрация Калининского сельского поселения | 2025 | 2026 | обеспечение расчетов за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета |  |  | показатели 1, 1.2 |
| Задача 2 подпрограммы 1 «Снижение объема используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ОМ.1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Администрация Калининского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | снижение энергетической эффективности бюджетных учреждений | показатели 1, 1.1 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 «Повышение энергетической эффективности, доли освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Сокращение количества бесхозяйных объектов электрических сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ОМ. 2.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей | Администрация Калининского сельского поселения | 2025 | 2026 | готовность к финансированию реконструкции электрических сетей | неготовность к финансированию реконструкции электрических сетей | показатели 2, 2.1 |  |
| 2.2. | ОМ 2.2. Реконструкция объектов электрических сетей | Администрация Калининского сельского поселения | 2027 | 2028 | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Калининского сельского поселения | снижение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Калининского сельского поселения | показатель 2 2.2 |  |
| 2.3. | ОМ 2.3. Замена неэффективных элементов систем освещения, в том числе и светильников | Администрация Калининского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности | снижение энергетической эффективности | показатель 2, 2.2, 2.3 |  |
| 2.4. | ОМ 2.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Калининского сельского поселения | 2025 | 2026 | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | неготовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | показатели 2, 2.4 |  |
| 2.5. | ОМ 2.5.Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Калининского сельского поселения | 2027 | 2026 | повышение уровня освещенности | снижение уровня освещенности | показатели 2, 2.5 |  |
| 2.6. | ОМ 2.6. Содержание сетей уличного освещения, в том числе приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Калининского сельского поселения | 2019 | 2030 | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | увеличение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | показатели 2, 2.5 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Калининского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие

энергетики в Калининском сельском поселении»

РАСХОДЫ

Бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие  энергетики в Калининском сельском поселении»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики в Калининском сельском поселении» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 3165,7 | 610,0 | 290,7 | 285,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |  |  |  |
|  | Администрация Калининского сельского поселения | X | X | X | X | 3165,7 | 610,0 | 290,7 | 285,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 259,0 | 39,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| ОМ 1.1.Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене, изготовление энергопаспортов | Администрация Калининского сельского поселения | X | X | X | X | 259,0 | 39,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| ОМ.1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | Администрация Калининского сельского поселения | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | всего в том числе: | X | X | X | X | 2906,7 | 571,0 | 270,7 | 265,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| ОМ. 2.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей | Администрация Калининского сельского поселения | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| ОМ 2.2. Реконструкция объектов электрических сетей | Администрация Калининского сельского поселения | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| ОМ 2.3. Замена неэфективных элементов систем освещения, в том числе и светильников | Администрация Калининского сельского поселения | X | X | X | X | 1200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| ОМ 2.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Калининского сельского поселения | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| ОМ 2.5.Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Калининского сельского поселения | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| ОМ 2.6. Содержание сетей уличного освещения, в том числе приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Калининского сельского поселения | X | X | X | X | 1706,7 | 471,0 | 170,7 | 165,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |

Примечание.

Список используемых сокращений:

X – данная ячейка не заполняется;

ВР – вид расходов;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

РзПр –  раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов.