АДМИНИСТРАЦИЯ              ПРОЕКТ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____2021                                              № _____                                   ст. Калининская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Калининского сельского

поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики

в Калининском сельском поселении на 2019-2030г»

за 2020 год

Во исполнение постановления Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения», постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018 № 104 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики в Калининском сельском поселении на 2019-2030г» за 2020 год, согласно приложению 1 и приложению 2

2. Контроль за исполнением    настоящего    постановления   возложить на   начальника сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                                      А.Г.Савушинский

постановление вносит

старший инспектор по вопросам ЖКХ

Приложение №1

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

- от ____ № ______

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2019-2030г» за 2020 год.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики в Калининском сельском поселении на 2019-2030г» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 13.09.2019г №118

Реализация программы направлена на повышение качества жизни населения Калининского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета поселения, обеспечение замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на30%светодиодные; увеличение благоустроенности и безопасности Калининского сельского поселения.

- Всего по Программе было заложено 69,0 тыс.руб.. Освоено 67,9 тыс. рублей.

Приложение № 2

к постановлению Администрации
                                                                                                                                                                                                                                    Калининского сельского поселения

от _______2021 № __

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Калининском сельском поселении на 2019-2030г» за 2020г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики в Калининском сельском поселении» | Администрация Калининского сельского поселения |  |  |  | 69,0 | 67,9 | 1,1 |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Администрация Калининского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 1.1.Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене, изготовление энергопаспортов | Администрация Калининского сельского поселения | обеспечение расчетов за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 2025 | 2026 |  |  |  |
|  | ОМ.1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | Администрация Калининского сельского поселения | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 2019 | 2030 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Администрация Калининского сельского поселения |  |  |  | 69,0 | 67,9 | 1,1 |
|  | ОМ. 2.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей | Администрация Калининского сельского поселения | готовность к финансированию реконструкции электрических сетей | 2025 | 2026 |  |  |  |
|  | ОМ 2.2. Реконструкция объектов электрических сетей | Администрация Калининского сельского поселения | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Калининского сельского поселения | 2027 | 2028 |  |  |  |
|  | ОМ 2.3. Замена неэффективных элементов систем освещения, в том числе и светильников | Администрация Калининского сельского поселения | повышение энергетической эффективности | 2019 | 2030 |  |  |  |
|  | ОМ 2.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Калининского сельского поселения | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | 2025 | 2026 |  |  |  |
|  | ОМ 2.5.Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Калининского сельского поселения | повышение уровня освещенности | 2027 | 2028 |  |  |  |
|  | ОМ 2.6. Содержание сетей уличного освещения, в том числе приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Калининского сельского поселения | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | 2019 | 2030 | 69,0 | 67,9 | 1,1 |